1. CPI (Cost Performance Index) - Índice de Desempeño del Costo1

Es el indicador que te dice qué tan rentable está siendo el proyecto.2 En términos simples: ¿Cuánto valor estoy recibiendo por cada peso invertido?

- ¿Cómo se calcula?

Donde EV es el avance real valorizado y AC es lo que ya pagaste.

- Rangos de Interpretación:

  - CPI > 1.0 (Óptimo): El proyecto está por debajo del presupuesto.3 Estás ahorrando dinero o siendo extremadamente eficiente.4

  - CPI = 1.0 (Punto de Equilibrio): Estás gastando exactamente lo que planeaste para el avance que llevas.5

  - CPI < 1.0 (Crítico): Estás gastando más de lo presupuestado.6 Hay ineficiencia o sobrecostos no previstos.

2. SPI (Schedule Performance Index) - Índice de Desempeño del Cronograma7

Este indicador mide la eficiencia del tiempo.8 Te dice: ¿A qué velocidad vamos respecto al plan original?

- ¿Cómo se calcula?

Donde PV es el avance que deberías tener según el cronograma a la fecha de hoy.

- Rangos de Interpretación:

  - SPI > 1.0 (Adelantado): El proyecto va más rápido de lo planeado.9

  - SPI = 1.0 (A Tiempo):10 Vas exactamente según el calendario.

  - SPI < 1.0 (Retrasado): El proyecto tiene un desfase de tiempo. Necesitas revisar la ruta crítica.

📊 Límites y Salud del Proyecto

En INYMO, hemos configurado las alertas visuales basándonos en estos umbrales de tolerancia directiva:

| Indicador | Límite Inferior (Rojo) | Rango de Alerta (Amarillo) | Límite Superior (Verde) |
| --- | --- | --- | --- |
| CPI (Dinero) | < 0.85 (Pérdida grave) | 0.85 - 0.95 (Revisar costos) | > 1.0 (Rentable) |
| SPI (Tiempo) | < 0.80 (Retraso crítico) | 0.80 - 0.95 (Acelerar frentes) | > 1.0 (Eficiente) |

💡 ¿Cómo mejorar estos indicadores?

- Para mejorar el CPI:

  - Optimiza la ingeniería de costos y el Factor de Salario Real (FSR) que configuramos en el sistema.

  - Reduce desperdicios en materiales mediante el módulo de Inventarios que ya tienes conectado.

  - Negocia mejores precios con proveedores basándote en el volumen de tus Facturas.

- Para mejorar el SPI:

  - Asegura que las Bitácoras Digitales se llenen diario para detectar bloqueos operativos rápido.

  - Verifica que el personal en la Matriz de Competencias tenga el entrenamiento técnico adecuado (División 06) para evitar errores que causen retrabajos.